3. pielikums

E-vides izveides darbu tāme

|  | Projekta nosaukums: Vienotā valsts juristu kvalifikācijas eksāmena nodrošināšana e-vidē |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iestāde: Tieslietu ministrija |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilnvarotā persona: Latvijas Universitāte |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Tips | St.likme (ar PVN) | St.likme (bez PVN) | Stundas | Cena (EUR bez PNV) | Cena (EUR ar PVN) |
| 1 | Izstrādes prasību definēšana un saskaņošana | prasību saskaņošana | 35 | 28,93 | 40 | 1157,02 | 1 400,00 |
| 2 | Sistēmas arhitektūras izstrāde | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 3 | Sistēmas instalēšanas un uzturēšanas dokumentācijas sagatavošana | izstrāde | 50 | 41,32 | 40 | 1652,89 | 2 000,00 |
| 4 | Ministrijas eksaminācijas dalībnieku pārvaldības risinājuma izstrāde atbilstoši Ministrijas vajadzībām |  |  |  |  |  |  |
| 5 | * Dalībnieku lomu ar atbilstošām piekļuvēm nodrošināšana – organizatori, komisiju priekšsēdētāji, komisiju locekļi, vērtētāji, augstskolu atbildīgās personas, studenti | izstrāde | 50 | 41,32 | 40 | 1652,89 | 2 000,00 |
| 6 | * Dalībnieku pieteikšanas un reģistrēšanās funkcionalitātes izveide | izstrāde | 50 | 41,32 | 40 | 1652,89 | 2 000,00 |
| 7 | * Dalībnieku grupu segmentācijas atbalsta izveide precīzai piekļuvju kontrolei un pārvaldībai | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 8 | * Saziņas funkcionalitātes izveide | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 9 | * Eksāmena jautājumu ievades un rediģēšanas funkcionalitātes izveidošana | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 10 | * Vērtēšanas procedūras izveide | izstrāde | 50 | 41,32 | 40 | 1652,89 | 2 000,00 |
| 11 | Izmēģinājuma eksāmena vietnes izveide |  | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 12 | Izmēģinājuma eksāmena veikšana/tests | testēšana | 35 | 28,93 | 40 | 1157,02 | 1 400,00 |
| 13 | Ministrijas un augstskolu atbildīgo apmācība un atbalsts eksāmenu nodrošināšanas procesā | konsultācija | 35 | 28,93 | 40 | 1157,02 | 1 400,00 |
| 14 | Uzdevumu tehniskā sagatavošana un nodrošināšana, atbalsts komisiju priekšsēdētājiem | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 15 | Anonimizētās vērtēšanas procesa sagatavošana un atbalsts izmēģinājuma vidē | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 16 | Vērtēšanas kritēriju/vadlīniju konfigurācijas veikšanas atbalsts/veikšana | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | Kopā: | 440 | 16 694,21 € | 20 200,00 |