3. pielikums

**E-vides izveides darbu tāme**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Projekta nosaukums: Vienotā valsts juristu kvalifikācijas eksāmena nodrošināšana e-vidē** |  |  |  |  |  |  |
|  | Iestāde: Tieslietu ministrija |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilnvarotā persona: Latvijas Universitāte |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.p.k.** | **Izmaksu pozīcija** | **Tips** | **St.likme (ar PVN)** | **St.likme (bez PVN)** | **Stundas** | **Cena (EUR bez PNV)** | **Cena (EUR ar PVN)** |
| 1 | **Izstrādes prasību definēšana un saskaņošana** | prasību saskaņošana | 35 | 28,93 | 40 | 1157,02 | 1 400,00 |
| 2 | **Sistēmas arhitektūras izstrāde** | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 3 | **Sistēmas instalēšanas un uzturēšanas dokumentācijas sagatavošana** | izstrāde | 50 | 41,32 | 40 | 1652,89 | 2 000,00 |
| 4 | **Ministrijas eksaminācijas dalībnieku pārvaldības risinājuma izstrāde atbilstoši Ministrijas vajadzībām** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | \* Dalībnieku lomu ar atbilstošām piekļuvēm nodrošināšana – organizatori, komisiju priekšsēdētāji, komisiju locekļi, vērtētāji, augstskolu atbildīgās personas, studenti | izstrāde | 50 | 41,32 | 40 | 1652,89 | 2 000,00 |
| 6 | \* Dalībnieku pieteikšanas un reģistrēšanās funkcionalitātes izveide | izstrāde | 50 | 41,32 | 40 | 1652,89 | 2 000,00 |
| 7 | \* Dalībnieku grupu segmentācijas atbalsta izveide precīzai piekļuvju kontrolei un pārvaldībai | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 8 | \* Saziņas funkcionalitātes izveide | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 9 | \* Eksāmena jautājumu ievades un rediģēšanas funkcionalitātes izveidošana | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 10 | \* Vērtēšanas procedūras izveide | izstrāde | 50 | 41,32 | 40 | 1652,89 | 2 000,00 |
| 11 | **Izmēģinājuma eksāmena vietnes izveide** |  | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 12 | **Izmēģinājuma eksāmena veikšana/tests** | testēšana | 35 | 28,93 | 40 | 1157,02 | 1 400,00 |
| 13 | **Ministrijas un augstskolu atbildīgo apmācība un atbalsts eksāmenu nodrošināšanas procesā** | konsultācija | 35 | 28,93 | 40 | 1157,02 | 1 400,00 |
| 14 | **Uzdevumu tehniskā sagatavošana un nodrošināšana, atbalsts komisiju priekšsēdētājiem** | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 15 | **Anonimizētās vērtēšanas procesa sagatavošana un atbalsts izmēģinājuma vidē** | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
| 16 | **Vērtēšanas kritēriju/vadlīniju konfigurācijas veikšanas atbalsts/veikšana** | izstrāde | 50 | 41,32 | 20 | 826,45 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | **Kopā:** | **440** | **16 694,21 €** | **20 200,00** |